Tiny Monster Keeper

Production Task List v0.3

Bản chỉnh sửa: food sinh từ map, coin dùng mở khu mới, visitor kết bạn để unlock monster.

# 1. Trạng thái hiện tại

Đã có Leafy idle / walk / happy / sleep animation.

Đã import monster vào Unity và setup Animator.

Đã setup NavMeshPlus cho monster 2D.

Monster tự đi lại trong garden.

Tap / click vào monster đã hiện Action Menu.

Menu có Feed và Play.

Bấm Feed làm monster chuyển sang Happy.

Feed đã có heart effect.

Định hướng mới: Feed/Play tăng Friendship, không cộng coin trực tiếp.

Định hướng mới: Food sinh từ resource node trên map, coin dùng để mở khu mới.

# 2. Folder Structure

Assets/ ├── Art/Monsters, UI, Items, Effects, Decorations, ResourceNodes, Tiles ├── Prefabs/Monsters, UI, Effects, ResourceNodes, MapAreas, Decorations ├── Scripts/Core, Monster, UI, Interaction, Economy, Inventory │ └── ResourceNode, MapUnlock, Visitor, SaveLoad, Data ├── ScriptableObjects/Monsters, Food, Toy, ResourceNodes, MapAreas └── Scenes/

# 3. Dev Backlog

## 3.1 Monster System

[ ] Giữ TinyMonsterNavRoam dùng NavMeshPlus.

[ ] Hoàn thiện state Idle / Walk / Happy / Sleep.

[ ] Thêm Auto Sleep timer.

[ ] Khi Sleep thì dừng random walk.

[ ] Mở menu thì PauseForMenu, tắt menu thì ResumeAfterMenu.

[ ] Tách runtime data khỏi MonsterData ScriptableObject.

## 3.2 Interaction System

[ ] Tap monster hiện ActionMenuUI.

[ ] ActionMenuUI chỉ có Feed và Play.

[ ] Tap monster đồng thời hiện MonsterInfoUI.

[ ] MonsterInfoUI hiển thị tên monster bằng TextMeshPro.

[ ] MonsterInfoUI hiển thị Friendship Bar.

[ ] Bấm Feed mở FoodSelectPanel thay vì cộng coin.

[ ] Bấm Play chạy Play flow riêng.

## 3.3 Food / Inventory System

[ ] Tạo FoodData ScriptableObject.

[ ] Tạo InventoryManager lưu số lượng từng foodId.

[ ] Tạo FoodSelectPanel chỉ hiện food đang có.

[ ] Food số lượng = 0 thì disable button.

[ ] Feed thành công trừ 1 food khỏi inventory.

[ ] Feed đúng món yêu thích +2 Friendship.

[ ] Feed sai món +1 Friendship.

[ ] UI inventory cập nhật sau collect/feed.

## 3.4 Resource Node System

[ ] Tạo ResourceNodeData.

[ ] Tạo ResourceNodeController.

[ ] Apple Tree sinh Apple mỗi 30 giây.

[ ] Resource node có max storage.

[ ] Có food thì hiện ready bubble.

[ ] Tap node để collect toàn bộ food.

[ ] Collect xong inventory tăng.

[ ] Node bị khóa nếu area chưa unlock.

## 3.5 Friendship System

[ ] Tạo TinyMonsterStats hoặc MonsterRuntimeData.

[ ] Lưu friendship riêng theo monsterId.

[ ] Feed/Play chỉ tăng friendship/happiness.

[ ] Friendship bar cập nhật theo monster đang chọn.

[ ] Friendship ảnh hưởng coin generation bonus.

[ ] Friendship có thể kích hoạt visitor condition.

## 3.6 Coin Economy

[ ] Tạo CurrencyManager quản lý coin tổng.

[ ] Tạo MonsterCoinGenerator trên mỗi monster.

[ ] Monster tạo pending coin theo timer.

[ ] Friendship cao tăng coinPerTick.

[ ] Coin không tự cộng vào ví.

[ ] Hiện CoinBubble khi có pending coin.

[ ] Tap CoinBubble để collect.

[ ] Coin dùng mở area, không mua food trực tiếp.

## 3.7 Map Unlock System

[ ] Tạo MapAreaData ScriptableObject.

[ ] Tạo MapAreaUnlocker.

[ ] Main Garden unlocked mặc định.

[ ] Berry Area cần 50 coin để unlock.

[ ] Unlock area thì active resource node mới.

[ ] Unlock Berry Area thì Bloop visitor có thể xuất hiện.

[ ] MapUnlockPanel hiển thị tên area, giá coin và reward preview.

[ ] SpendCoin khi unlock thành công.

## 3.8 Visitor / Unlock Monster System

[ ] Tạo VisitorManager.

[ ] Tạo VisitorProgress data.

[ ] Visitor xuất hiện tạm thời khi đạt condition.

[ ] Visitor có favoriteFoodId / favoriteToyId.

[ ] Cho đúng food tăng visitor friendship.

[ ] Đủ progress thì chuyển visitor thành unlocked monster.

[ ] Hiện popup New Monster Joined.

[ ] Spawn monster mới vào garden.

| Food MVP | Nguồn | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| Apple | Apple Tree | Leafy favorite food |
| Candy Berry | Berry Bush | Bloop visitor |
| Mushroom | Mushroom Patch | Mimi visitor |
| Warm Snack | Warm Cave | Flamy visitor |

| Area | Cost | Reward |
| --- | --- | --- |
| Main Garden | 0 | Leafy + Apple Tree |
| Berry Area | 50 | Berry Bush + Bloop visitor |
| Mushroom Corner | 120 | Mushroom Patch + Mimi visitor |
| Pond Area | 200 | Pond node + water visitor |
| Warm Cave | 300 | Warm Snack + Flamy visitor |

| UI Prefab | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ActionMenuPanel | Done basic | Feed / Play |
| MonsterInfoPanel | Todo | Tên + friendship bar |
| FoodSelectPanel | Todo | Chọn food trong inventory |
| CoinBubble | Todo | Collect pending coin |
| ResourceReadyBubble | Todo | Hiện trên cây/bụi khi có food |
| MapUnlockPanel | Todo | Mở area bằng coin |
| VisitorRequestBubble | Todo | Hiện món visitor muốn |
| NewMonsterPopup | Todo | Thông báo monster ở lại |

# 4. Sprint Plan gần nhất

## Sprint 1 - Friendship + Apple Tree

[ ] Tạo FoodData Apple.

[ ] Tạo InventoryManager.

[ ] Tạo Apple Tree prefab.

[ ] Apple Tree sinh Apple mỗi 30 giây.

[ ] Tap Apple Tree collect Apple.

[ ] FoodSelectPanel chọn Apple.

[ ] Feed Leafy trừ Apple và tăng Friendship.

[ ] MonsterInfoPanel cập nhật Friendship Bar.

## Sprint 2 - Idle Coin + Coin Bubble

[ ] Tạo CurrencyManager.

[ ] Tạo MonsterCoinGenerator.

[ ] Tạo CoinBubble prefab.

[ ] Leafy sinh pending coin mỗi 10 giây.

[ ] Tap CoinBubble collect coin.

[ ] Coin UI cập nhật.

## Sprint 3 - Map Unlock + Berry Area

[ ] Tạo MapAreaData.

[ ] Tạo MapUnlockPanel.

[ ] Tạo Berry Area locked state.

[ ] Dùng 50 coin mở Berry Area.

[ ] Sau unlock active Berry Bush.

[ ] Berry Bush sinh Candy Berry.

## Sprint 4 - Bloop Visitor Unlock

[ ] Tạo Bloop visitor prefab tạm.

[ ] Bloop xuất hiện khi Berry Area unlocked.

[ ] Bloop yêu cầu Candy Berry.

[ ] Cho Bloop Candy Berry 2 lần.

[ ] Hiện popup Bloop joined.

[ ] Bloop ở lại garden như monster chính.

# 5. Definition of Done

Chạy được trong Unity không có lỗi console nghiêm trọng.

Test được bằng mouse và touch.

Không code riêng cứng cho Leafy nếu có thể dùng monsterId.

UI pixel không bị mờ.

Không dùng scale lẻ cho pixel art.

Data có thể mở rộng cho nhiều monster / food / area.

Feed không cộng coin trực tiếp.

Coin dùng để mở map hoặc upgrade, không mua food trực tiếp.

# 6. Next Action

Làm ngay tiếp theo Ưu tiên tạo Apple Tree + Inventory + Feed trừ Apple. Khi Feed đã tăng friendship ổn, mới làm coin bubble và map unlock.

Tạo FoodData Apple.

Tạo InventoryManager.

Tạo Apple Tree sinh Apple mỗi 30 giây.

Tap Apple Tree để collect Apple.

FoodSelectPanel hiển thị Apple count.

Feed Leafy trừ Apple và tăng Friendship.

Info Panel cập nhật Friendship Bar.